**Муниципальная программа**

**«Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района»**

**Цель Программы:** Обеспечение защиты административных зданий и иных помещений, а также гаражных боксов администрации Калманского района от всех видов атмосферных воздействий, а также обеспечение бесперебойной и безаварийной работы всех инженерных систем административных зданий и иных зданий.

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:

* проведение работ, направленных на увеличение срока службы административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации района;
* создание комфортных условий для работы сотрудников администрации района и посетителей.

В 2022 году в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт коридоров и кабинетов в зданиях администрации района по адресу: с. Калманка, ул.Ленина д.21, 26

- текущий ремонт.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составляло 1975,128 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 1770,541 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2022 году составило 89,6%.

**Индикативные показатели муниципальной программы**

**«Капитальный и текущий ремонт административных зданий и иных зданий, а также гаражных боксов администрации Калманского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2022 год | Факт 2022 год | Оценка степени дости-жения, % |
| Доля административных зданий администрации района в которых произведен капитальный ремонт отопления, крыши, отмостки и электроснабжения | % | 50 | 50 | 100 |
| Доля гаражных боксов, котельных в которых произведен капитальный ремонт | % | 10 | 10 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, % | 100,0 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 89,6 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 100,0 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | | 96,5 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 96,5 %. Муниципальная программа считается выполненной со средним уровнем эффективности.