**Муниципальная программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Калманском районе»**

**Цель программы:** Снижение аварийности на дорогах района, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих задач:

* профилактика, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
* обеспечение безопасности детей, участвующих в дорожном движении, снижение детского травматизма;
* развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2023 году в рамках реализации программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- обустройство пешеходных переходов вблизи социально-значимых объектов, обустройство дорог дорожными знаками и перекрестков знаками приоритета;

- устройство и эксплуатация наружного освещения по улицам населенных пунктов;

- проведение конкурсов по знаниям школьников правил дорожного движения и методам оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- обеспечение на уровне ЕДДС района взаимодействие служб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП;

- информирование общественности о результатах работы ОГИБДД через районную газету и официальный сайт администрации района;

- проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо».

Выполнен ремонт улично-дорожной сети 800 п./метров (4800м2) дорог в с. Калманка пос. Александровка и с. Калистратиха.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составляло 6210,71тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составило 5434,95 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2023 году составило 87,5 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы**

 **«Повышение безопасности дорожного движения**

**в Калманском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2023 год | Факт 2023 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 3 | 9 | 33,3 |
| 2.Число детей, получивших травмы в ДТП | чел. | 1 | 1 | 100 |
| 3.Количество обустроенных пешеходных переходов вблизи социально-значимых объектов | шт | 2 | 2 | 100 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 77,8 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 87,5 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 100 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 88,4 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 88,4 %. Муниципальная программа считается выполненной с высоким уровнем эффективности.