**Муниципальная программа**

**«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Калманский район»**

**Цель программы:** Содействие социально-экономическому развитию органов местного самоуправления муниципального образования Калманский район; обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности администрации района; повышение качества оказания муниципальных услуг; повышение эффективности муниципального управления; формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний; развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях повышения эффективности муниципального управления; формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы; развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного самоуправления.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

* совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением;
* совершенствование информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Калманский район.

В 2023 году в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- Приобретение современной оргтехники (мониторы, МФУ, системные блоки, ИБП, вебкамера, колонки, комплектующие для компьютера);

- Приобретение расходных материалов к оргтехнике (в т.ч. картриджи).

Не удалось провести мероприятие, запланированное по программе на 2023 год – это обучение ответственных сотрудников использованию новейших информационных технологий.

Плановый объем финансирования из муниципального бюджета составлял 360,0 тыс. руб. Фактический объем финансирования из муниципального бюджета составил 359,63 тыс. руб. Освоение бюджетных средств муниципальной программы в 2023 году составило 99,9 %.

**Индикативные показатели муниципальной программы**

**«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Калманский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | План по программе на 2023 год | Факт 2023 год | Оценка степени дости-жения, % |
| 1.Количество посетителей сайта в год | чел. | 100000 | 169000 | 100 |
| 2.Доля обновленных автоматизированных персональных рабочих мест от общего количества автоматизированных персональных рабочих мест | % | 45 | 30 | 66,7 |
| 3.Количество муниципальных служащих, прошедших учебные курсы в области информационных технологий | Чел. | 1 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности программы:**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калманского района, утвержденным постановлением администрации Калманского района от 13.11.2020 № 518.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена по 3 критериям эффективности путем сопоставления достигнутых результатов с их плановыми значениями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки | Значение |
| 1 | Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, %  | 55,6 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы, % | 99,9 |
| 3 | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы, % | 33,3 |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы, % | 62,9 |

**ВЫВОД:** Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 62,9 %. Муниципальная программа считается выполненной с средним уровнем эффективности.