АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЛМАНСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2021 года    № 132                                                                          с. Калманка

О  подготовке и проведении мероприятий

по безаварийному прохождению паводкового периода

2021 года на территории района.

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, предотвращения провала техники и людей под лед,  возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики района в период весеннего половодья и пропуска талых вод постановляю:

1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Калманского района в период паводкового периода в 2021 году                             (прилагается).

2.   Создать районный штаб по координации деятельности по пропуску паводковых и талых вод (прилагается)

3.     Рекомендовать главам администраций сельсоветов:

- разработать и представить в районный штаб по координации деятельности по пропуску паводковых и талых вод план мероприятий по пропуску талых и паводковых вод на территориях своих поселений в срок до 20.03.2021г.,              предусмотреть и организовать подготовку мест для временной эвакуации и размещения отселяемого населения и вывоза материальных ценностей из зон возможного затопления;

- с целью выявления и пресечения нарушений, связанных с выходом людей и выездом техники на лед в запрещенных местах, организовать патрулирование должностных лиц совместно с сотрудниками отделения полиции по Калманскому  району, ГИМС, МЧС, отделом ГОЧС и МР администрации района;

- изучить и руководствоваться в своей работе, а также довести до населения рекомендации и памятки по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводка на территории поселений.

4.    Рекомендовать начальнику отделения полиции по Калманскому району (Р.Б. Лукин)   организовать работу сотрудников отделения полиции в зоне возможной чрезвычайных ситуаций.

5. Данное постановление разместить в сети Интернет на сайте администрации района.

6.  Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой.

Глава Калманского района                                                                 С. Ф. Бунет

Утвержден

постановлением администрации

района

« 17» марта   2021г.  № 132

П Л А Н

основных организационно-технических и профилактических

мероприятий по защите населения и территории Калманского

района в период весеннего половодья в 2021 году.

| № | Наименование | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение разъяснительной работы через районную газету «Заря Приобья», официальный сайт администрации района с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период. | март, апрель | Отдел ГОЧС и МР администрации района |
| 2 | Уточнение списка населения с. Калистратиха, на случай временной эвакуации из затапливаемых участков, вручение памяток. | до 19.03. 2021 | Районный штаб, главы сельсоветов. |
| 3 | - Обследовать водопропускные сооружения, объекты на транспортных коммуникациях; - Произвести сколку льда у опор мостов, во- досливов, очистить водопропускные трубы под дорогами; - Обследовать линии электроснабжения и связи, подпадающие в зону возможного затопления, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности крепления; - Обеспечить очистку водосточных труб и ливневых каналов; - Обеспечить ревизию водоснабжающего оборудования, провести работы по его герметизации и укреплению. | до 01.04. 2020г. | Михейлис В.А. Скворцов С.В. (по согласованию), Д.А. Путилов (по согласованию, М.А. Швецов ( по согласованию), Швагждович А.С. (по согласованию) главы сельсоветов, руководители организаций, |
| 4 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, порядок проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ, привести в готовность все откачивающие средства и устройства. | до 01.04. 2021г. | Отдел ГОЧС и МР, главы администраций сельсоветов |
| 5 | В искусственных водоемах снизить уровень воды до минимального объема. | март, апрель 2021г. | главы администраций сельсоветов, арендаторы водных объектов |
| 6 | Обеспечить защиту сельскохозяйственных жи- вотных, принять меры по предотвращению по- падания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы района, не допустить подтопление скотомогильников. | до 01.04. 2021г. | Платыцин Н.П. руководители сельхоз предпри- ятий, главы сельсоветов |
| 7 | Организовать очистку от снега предполагаемых мест прохода талых вод, переходных труб через дороги, водозаборных сооружений и водозабор- ных колодцев и колонок. | до 25.03. 2021г. | главы админист- раций сельсоветов, руководители предприятий, организаций |
| 8 | Уточнение порядка взаимодействия с временным гидропостом в с. Калистратиха. | с началом паводка | ЕДДС района |
| 9 | Оповещение населения об угрозе затопления и необходимости эвакуации населения из опасных участков села. | при угрозе затопле-ния | ЕДДС района, главы сельсоветов, члены ДНД |
| 10 | Подготовка транспорта и пункта временного размещения эвакуируемого населения из затапливаемых участков с.Калистратиха. | до 01.04. 2021 | Отдел ГОЧС и МР, глава сельсовета, директора Бурановской СОШ, Калманской СОШ. |
| 11 | Проверка исправности и готовности к работе стационарных и переносных средств связи. | до 01.04. 2021 | Отдел ГОЧС и МР, Начальник Калманского УТЭ. |

Управляющий делами, руководитель аппарата

администрации района                                                                                 Н.Ф. Михайлова

Утвержден

постановлением администрации

района

«17»  марта  2021 г. № 132

СОСТАВ

районного штаба по координации деятельности

по пропуску паводковых и талых вод.

Председатель комиссии:      В.Е. Манишин - Заместитель главы

администрации района;

Члены комиссии:                  К.Д. Кондаков – начальник отдела

ГОЧС и МР администрации района;

Е.В. Лопухов – начальник 10 ПСЧ ФПС ГПС 1ПСО ФПС ГПС

МЧС России по Алтайскому краю

(по согласованию)

О.В. Чернолуцкая - Заместитель главы

администрации района;

В.А. Михейлис  -  председатель

комитета ЖКХ строительства и газификации

администрации района;

Н.П. Платыцин – начальник отдела развития с/х

администрации района;

Г.А. Никифорова – начальник отдела архитектуры

администрации района;

О.В. Черных – начальник управления социальной защиты

населения по Калманскому району (по согласованию);

Р.Б. Лукин  –  начальник  отделения

полиции по Калманскому району

(по согласованию);

Д.А. Путилов – начальник Калманского УТЭ (по

согласованию);

Швагждович А.С.- начальник

Калманского участка ГУП ДХУ «Центральное ДСУ

(по согласованию)

К. Н. Печеников – главный врач КГБУЗ «Калманс-

кая ЦРБ» (по согласованию).

Управляющий делами, руководитель аппарата

администрации района                                                                                 Н.Ф. Михайлова