АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЛМАНСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09   февраля  2016г.   №  60                                                                          с. Калманка

О  подготовке и проведении мероприятий

по безаварийному прохождению паводкового периода

2016 года на территории района.

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, предотвращения провала техники и людей под лед,  возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики района в период весеннего половодья и пропуска талых вод постановляю:

1.Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Калманского района в период паводкового периода в 2016 году                             ( прилагается ).

2.Создать районный штаб по координации деятельности по пропуску паводковых и талых вод ( прилагается)

3. Рекомендовать главам администраций сельсоветов:

- разработать и представить в районный штаб по координации деятельности по пропуску паводковых и талых вод план мероприятий по пропуску талых и паводковых вод на территориях своих поселений в срок до 01.03.2016г,              предусмотреть и организовать подготовку мест для временной эвакуации и размещения отселяемого населения и вывоза материальных ценностей из зон возможного затопления;

- с целью выявления и пресечения нарушений, связанных с выходом людей и выездом техники на лед в запрещенных местах, организовать патрулирование должностных лиц совместно с сотрудниками отделения полиции по Калманскому  району;

- изучить и руководствоваться в своей работе, а также довести до населения рекомендации и памятки по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводка на территории поселений.

4.Рекомендовать начальнику отделения полиции по Калманскому району (В.В. Придворову)   организовать работу сотрудников отделения полиции в зоне чрезвычайных ситуаций.

5. Данное постановление разместить в сети Интернет на сайте администрации района.

6. Контроль по исполнению данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации, председателя КЧС района А.Б. Брагина.

Глава администрации района                                                        С. В. Головин

Утвержден

постановлением администрации

района

«09 » февраля  2016 № 60

П Л А Н

основных организационно-технических и профилактических

мероприятий по защите населения и территории Калманского

района в период весеннего половодья в 2016 году.

| № | Наименование | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение разъяснительной работы через районную газету «Заря Приобья», официальный сайт администрации района с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период. | март, апрель | Отдел ГОЧС администрации района |
| 2 | Уточнение списка населения с. Калистратиха на случай временной эвакуации из затапливаемых участков, вручение памяток; | до 10.03. 2016 | Районный штаб, глава сельсовета. |
| 3 | - Обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения , объекты на транспортных коммуникациях; - Произвести сколку льда у опор мостов, во- досливов , очистить водопропускные трубы под дорогами; - Обследовать линии электроснабжения и связи, подпадающие в зону возможного затопления, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности крепления; - Обеспечить очистку водосточных труб и ливневых каналов; - Обеспечить ревизию водоснабжающего оборудования, провести работы по его герметизации и укреплению; | до 01.04. 2016г. | Михейлис В.А. Скворцов С.В. (по согласованию), Д.А. Путилов (по согласованию, Ю.А. Афонин ( по согласованию), Швагждович А.С. (по согласованию) главы сельсоветов, руководители организаций, |
| 4 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприя- тий, порядок проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ, привести в готовность все откачивающие средства и устройства | до 01.04. 2016г. | Отдел ГОЧС, главы админист- раций сельсовет- тов |
| 5 | В искусственных водоемах снизить уровень воды до минимального объема | март, апрель 2016г. | главы админист- раций сельсоветов |
| 6 | Обеспечить защиту сельскохозяйственных жи- вотных, принять меры по предотвращению по- падания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы района, недопустить подтопление скотомогильников. | до 01.04. 2016г. | Платыцин Н.П. руководители сельхоз предпри- ятий, главы сельсоветов |
| 7 | Организовать очистку от снега предпологаемых мест прохода талых вод, переходных труб через дороги, водозаборных сооружений и водозабор- ных колодцев и колонок | до 01.04. 2016г. | главы админист- раций сельсоветов, руководители предприятий, организаций |
| 8 | Уточнение порядка взаимодействия с временным гидропостом в с. Калистратиха | с началом паводка | ЕДДС района |
| 9 | Оповещение населения об угрозе затопления и необходимости эвакуации населения из опасных участков села. | при угрозе затопле-ния | ЕДДС района, главы сельсоветов, члены ДНД |
| 10 | Подготовка транспорта и пункта временного размещения эвакуируемого населения из затапливаемых участков с. Калистратиха | до 01.04. 2016 | Отдел ГОЧС, глава сельсовета, директор Калистратихинской СОШ. |
| 11 | Проверка исправности и готовности к работе стационарных и переносных средств связи. | До 01.04. 2016 | Отдел ГОЧС района, Начальник Калманского УТЭ. |

Управляющий делами                                          Н.Ф. Михайлова

администрации района

Утвержден

постановлением администрации

района

«____»  февраля 2016г. №_______

СОСТАВ

районного штаба по координации деятельности

по пропуску паводковых и талых вод.

Председатель комиссии:      А.Б. Брагин - первый заместитель главы

администрации района, председатель КЧС и ПБ;

Члены комиссии:                  А.С. Переверзев – начальник отдела

ГОЧС и МР администрации района;

В.А. Михейлис  - председатель комитета

администрации района

ЖКХ строительства и газификации;

Н.П. Платыцин – начальник отдела развития с/х

администрации района;

Г.А. Никифорова – начальник отдела архитектуры

администрации района;

В.В. Придворов – начальник  отделения полиции

по Калманскому району (по согласованию);

Д.А. Путилов – начальник Калманского УТЭ (по

согласованию);

Швагждович А.С.- начальник

Калманского  участка БДРСУ (по согласованию)

К. В. Чуканов – главный врач КГБУЗ «Калманс-

кая ЦРБ» (по согласованию).

Управляющий делами

администрации района                                                  Н.Ф. Михайлова