АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 ноября 2019 г.№ 609                                                                       с.Калманка

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и разработки комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Манишина В.Е.

3.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава  района                                                                       С.Ф. Бунет

# Утвержден

Постановлением

администрации Калманского

района

от 21 ноября 2019 г. N 609

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ИНФРАСТРУКТУРНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

## I. Общее описание "дорожной карты"

1. По состоянию на начало 2019 года в Калманском районе проживают 265 семей, имеющих трех и более детей (многодетных), из них признаны нуждающимися в обеспечении жильем 32 семьи. С заявлениями о предоставлении земельных участков в целях жилищного строительства в администрацию района обратились всего 161 многодетная семья.  Предоставлены земельные участки 55 многодетным семьям (34% от числа обратившихся). Указанной категории граждан планируется предоставить 45 земельных участков. Отмечаемый в настоящее время недостаток земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности жителей района, в том числе семей, имеющих трех и более детей, в строительстве индивидуальных жилых домов.

2. Целями "дорожной карты" являются:

удовлетворение потребности проживающих в Калманском районе семей, имеющих трех и более детей, в земельных участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для последующего жилищного строительства, что будет способствовать улучшению социально-экономических и демографических условий жизни;

создание условий для строительства инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных и подлежащих предоставлению для жилищного строительства многодетным семьям;

реконструкция и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры;

предоставление качественных коммунальных услуг;

исполнение п. 2а Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

3. Социальная эффективность реализации "дорожной карты" обусловлена установлением действенных механизмов финансирования и реализации мероприятий по строительству инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных и подлежащих предоставлению для жилищного строительства многодетным семьям.

4. Целевыми показателями реализации "дорожной карты" являются значения доли предоставленных для жилищного строительства многодетным семьям земельных участков, в том числе обеспеченных инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом), в общем количестве земельных участков, выделенных для жилищного строительства:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства многодетным семьям | процентов | 12% | 14% | 16% |
| в том числе обеспеченных инженерной инфраструктурой | процентов | 60% | 65% | 75% |

## II. План организационных мероприятий, реализуемых на

территории Калманского района в связи с необходимостью

инфраструктурного обустройства земельных участков,

подлежащих предоставлению для жилищного строительства

семьям, имеющим трех и более детей

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Результат реализуемых мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Разработка схем инженерных сетей коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края |
| 1.1. | Определение земельных площадок для жилищного строительства в целях предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) | ежегодно | ежегодное уточнение перечня предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков, определение потребности в обеспечении их инженерной инфраструктурой |
| 1.2. | Утверждение проектов планировки и межевание земельных участков, определенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) | ежегодно | разработка и утверждение в соответствии с требованиями земельного законодательства проектов планировки участков, проведение их межевания |
| 1.3. | Разработка (в случае необходимости - корректировка), утверждение в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) | до конца 2021 года | приведение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствие с планами жилищного строительства |
| 1.4. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) поставщики коммунальных услуг (по согласованию) | до конца 2021 года | определение объемов, сроков и источников финансирования строительства коммунальной инфраструктуры |
| 2. Реализация инвестиционных проектов |
| 2.1. | Получение технических условий либо заключение договоров на присоединение к объектам электроснабжения, водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, газоснабжения | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) поставщики коммунальных услуг (по согласованию) | ежегодно | формирование проектно- сметной документации, определение объемов финансирования и сроков реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой |
| 2.2. | Проведение инженерных изысканий для изготовления проектной документации | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) поставщики коммунальных услуг (по согласованию) (по согласованию) | ежегодно |  |
| 2.3. | Проведение архитектурно- строительного проектирования | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) поставщики коммунальных услуг (по согласованию) (по согласованию) | ежегодно |  |
| 2.4. | Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) поставщики коммунальных услуг (по согласованию) | ежегодно |  |
| 2.5. | Выдача разрешений на строительство | Администрация района | ежегодно | создание условий для строительства инфраструктуры |
| 3. Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры |
| 3. | Обеспечение строительства сетей внешнего электроснабжения, водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения и газоснабжения в пределах границ земельного участка согласно техническим условиям, определенным п. 2.1 настоящего плана мероприятий | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) поставщики коммунальных услуг (по согласованию) | ежегодно | обеспечение земельных участков, выделенных для жилищного строительства, коммунальной инфраструктурой |
| 4. Реализация мероприятий по обеспечению земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой |
| 4.1. | Принятие муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) | ежегодно | финансовое обеспечение реализации мероприятий по строительству коммунальной инфраструктуры |
| 4.2. | Реализация инвестиционных программ развития коммунальной инфраструктуры | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) поставщики коммунальных услуг (по согласованию) | ежегодно |  |
| 4.3. | Реализация мероприятий краевой адресной инвестиционной программы | Администрация района и органы местного самоуправления поселений района (по согласованию) поставщики коммунальных услуг (по согласованию) (по согласованию) | ежегодно |  |