АДМИНИСТРАЦИЯ БУРАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАЛМАНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.01. 2020 г. № 1                                                                                        с. Бураново

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными  погодными  условиями с 23 по 24 января 2020 года   на территории Калманского района:

1.Создать при Администрации Бурановского сельсовета Калманского района Алтайского края мобильную группу в количестве  восьми человек в составе:

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность | Контактный телефон | Наличие технических средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фролов Сергей Владимирович | и. о. главы Администрации сельсовета | 83855123355, 89133619079. |  |
| 2 | Петухова Любовь Васильевна | секретарь Администрации | 83855123355, |  |
| 3 | Осыченко Виталий Викторович | начальник ПЧ № 23 |  | Пожарные автомобили ( КРАЗ, УРАЛ) |
| 4 | Ермачков Анатолий Анатольевич | предприниматель |  | Снегоход «Буран», Трактор Т-150 |
| 5 | Паксюткин Евгений Владимирович | водитель ПЧ № 23 |  | Трактор ДТ-75, |
| 6 | Топлер Наталья Павловна | Заведующая ФАП |  |  |
| 7 | Паксюткин Александр Сергеевич |  |  | Снегоход «Буран» |
| 8 | Калмаков Александр Владимирович |  |  | Снегоход «Буран» |
| 9 | Франк Надежда Владимировна | Директор КГБУСО «Комплексный центр Калманского района Алтайского края социального обслуживания населения Топчихинского района» |  | Микроавтобус «Соболь» |

2. Обнародовать данное распоряжение в установленном порядке, разместить в сети «интернет» в разделе «Сельсоветы».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И. о. главы Администрации  сельсовета						  С.В.Фролов

Приложение к распоряжению

Администрации Бурановского сельсовета

№ ___ от _________ 2011 года

ПЛАН

мероприятий по проведению мероприятий

по безаварийного пропуску талых и паводковых вод

на территории администрации Бурановского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки Испол-нения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения | До 25 марта | Сутормин С.В. Нагнитченко Г.Н. Ткачёва Т.В. Макаревская В.И. |
| 2 | Произвести очистку водосливов, водопропускных труб | До 25 марта | Сутормин С.В. Нагнитченко Г.Н. Ткачёва Т.В. Макаревская В.И. |
| 3 | Очистка от снега предполагаемых мест прохода талых вод | До 25 марта | Сутормин С.В. Нагнитченко Г.Н. Ткачёва Т.В. Макаревская В.И. |
| 4 | Определить состав сил и средств привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение аварйно-спасательных работ | До 25 марта | Сутормин С.В. Нагнитченко Г.Н. Ткачёва Т.В. Макаревская В.И. |
| 5 | Обеспечить сохранность имеющихся мостов и переходных мостиков. | постоянно | С.В.Сутормин |
| 6 | Создать в с.Бураново необходимый запас медикаментов | До 25 марта | Т.В.Ткачёва |
| 7 | Провести разъяснительную работу среди населения | постоянно | С.В.Сутормин Л.В.Петухова |