АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-АЛЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАЛМАНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_05.02.19\_\_№\_\_8\_ с.Усть-Алейка

О подготовке и проведении мероприятий

по безаварийному пропуску паводковых

и талых вод в период весеннего половодья

2019 года на территории Усть-Алейского

сельсовета

 В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики с Усть-Алейка в период весеннего половодья в 2019 году,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Очистить водопропускные трубы под дорогами (сельсовет).

 2. Произвести очистку от снега цоколей административных зданий

 (Анищенко Н.А. - Усть-Алейский филиал Калманской СОШ).

 3. Очистить от снега крыши зданий с массовыми пребываниями людей.

 4. Оповестить население об угрозе затопления и необходимости эвакуации населения из опасных участков села.

 5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета А.А.Степнов

Приложение к постановлению

администрации сельсовета

от \_\_\_\_\_\_\_05.02.19\_\_№\_8\_\_

План основных мероприятий по проведению весеннего паводка

на территории администрации Усть-Алейского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п |  Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный | Примечание |
|  1. | Обследовать водопропускные сооружения | до 30.03.2019 | Глава сельсовета –Степнов А.А.  |  |
| 2. | Произвести очистку водосливов, водопропускных труб | до 29.03.2019 | Глава сельсовета – Степнов А.А.  |  |
| 3. | Очистить от снега предполагаемые места прохода талых вод | до 27.03.2019 | руководители предприятий |  |
| 4. | Определить состав сил и средств привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение аварийно-спасательных работ | до 25.03.2019 | руководители предприятий |  |
| 5. | Проводить разъяснительную работу среди населения | постоянно | Глава сельсовета – Степнов А.А. |  |
| 6. | Предусмотреть и организовать подготовку мест для временной эвакуации и размещения отселяемого населения и вывоза материальных ценностей из зон возможного затопления | до 31.03.2019  | Глава сельсовета – Степнов А.А. |  |
| 7. | С целью выявления и пресечения нарушений, связанных с выходом людей и выездом техники на лед в запрещенных местах, организовать патрулирование должностных лиц и сотрудников отделения полиции |  | Глава сельсовета – Степнов А.А.,ОП по Калманскому району |  |

СПИСОК

 состава штаба по координации деятельности

по пропуску паводковых и талых вод

- начальник штаба – глава сельсовета Степнов Александр Алексеевич (тел. раб. 24330; тел. дом. 24320)

- Баев Юрий Николаевич – руководитель отделения с/х производства с. Усть-Алейка (тел. раб. 24340 )

- Калмакова Наталья Альгертовна – завуч Усть-Алейского филиала Калманской СОШ (тел.раб.24307; тел. сот. 89133626038)

СПИСОК

привлекаемой техники на период половодья

- МТЗ -82 трактор ЗАО «Алтайвитамины» - водитель Пожарников Василий Викторович;

 МТЗ – 82 владелец Евсюков Пётр Александрович;

 (тел.дом.24449)

Место эвакуации жителей:

Усть-Алейский филиал Калманской СОШ - с.Усть-Алейка, ул.Партизанская,44.